**Risk assessment v0.1**

Παρακάτω παραθέτουμε τους πιθανούς κινδύνους ονομαστικά και σε φόρμες καταγραφής κινδύνου 3x3.

1. Δυσκολία επιτυχίας στην αγορά
2. Νομικοί κίνδυνοι:

* Προστασία πνευματικών δικαιωμάτων χρηστών
* Τραυματισμός ή αλλεργικά επεισόδια από ασκήσεις ή τροφές που προτείνονται
* Πνευματικά δικαιώματα των προϊόντων που θα πωλούνται μέσω του e-shop
* Σχεδιασμός της εφαρμογής η οποία είναι παρόμοια με ήδη υπάρχουσα

1. Κακός χρονοπρογραμματισμός λόγω έλλειψής εμπειρίας
2. Τεχνικά προβλήματα εξοπλισμού
3. Προσέγγιση και πρόσληψη ενός ατόμου της ομάδας από κάποια άλλη ομάδα, κάποια άλλη εταιρία ή κάποιο άλλο project
4. Αλλαγές/Αναβαθμίσεις στην υπάρχουσα τεχνολογία και στο λογισμικό υλοποίησης

**ΦΟΡΜΕΣ**

Παρακάτω οι φόρμες είναι 3x3 δηλαδή χωρίζουν το επίπεδο σοβαρότητας και τη πιθανότητα εμφάνισης σε 3 κατηγορίες: ΥΨΗΛΟ/Η, ΜΕΤΡΙΟ/Η και ΧΑΜΗΛΟ/Η. Επιπλέον έχουν προτεραιότητα σε αυτές τις 3 κατηγορίες και υπάγονται στους εξής τύπους κινδύνου με τους οποίους σχετίζονται: ΣΧΕΔΙΟΥ, ΝΟΜΙΚΟΣ, ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ και ΚΟΣΤΟΥΣ

**ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Στις παρακάτω φόρμες παραλείπονται στοιχεία όπως ημερομηνία καθώς είναι αδύνατο να οριστούν ενώ ο υπεύθυνος αντιμετώπισης είναι όλη η ομάδα και επομένως είναι ίδιο το συγκεκριμένο πεδίο για όλες τις φόρμες.

|  |  |
| --- | --- |
| **ΤΙΤΛΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ** | Δυσκολία επιτυχίας στην αγορά |
| **ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ** | ΥΨΗΛΗ |
| **ΤΥΠΟΣ** | ΣΧΕΔΙΟΥ |
| **ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ** | Κορεσμός της αγοράς από παρόμοιες εφαρμογές με αποτέλεσμα τη δυσκολία για τη δημιουργία μιας επιτυχημένης εφαρμογής τέτοιου σχεδίου |
| **ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΟΒΑΡΟΤΗΤΑΣ** | ΧΑΜΗΛΟ |
| **ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ** | ΥΨΗΛΗ |

|  |  |
| --- | --- |
| **ΤΙΤΛΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ** | Προστασία πνευματικών δικαιωμάτων χρηστών |
| **ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ** | ΥΨΗΛΗ |
| **ΤΥΠΟΣ** | ΝΟΜΙΚΟΣ |
| **ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ** | Δυσκολία προστασίας των δικαιωμάτων όπως e-mail, κωδικοί πρόσβασης ακόμα και τραπεζικών στοιχείων ή παρομοίων πληροφοριών |
| **ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΟΒΑΡΟΤΗΤΑΣ** | ΥΨΗΛΟ |
| **ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ** | ΥΨΗΛΗ |

|  |  |
| --- | --- |
| **ΤΙΤΛΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ** | Τραυματισμός ή αλλεργικά επεισόδια από ασκήσεις ή τροφές που προτείνονται |
| **ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ** | ΜΕΤΡΙΑ |
| **ΤΥΠΟΣ** | ΝΟΜΙΚΟΣ, ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ |
| **ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ** | Τέτοια γεγονότα μπορούν να αποφέρουν τη δυσαρέσκεια των πελατών και ενδεχομένως την νομική αντιμετώπιση των πελατών κατά της εφαρμογής, των δημιουργών(π.χ. Μέσα από μηνύσεις για τραυματισμούς ή για προβλήματα υγείας) |
| **ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΟΒΑΡΟΤΗΤΑΣ** | ΥΨΗΛΟ |
| **ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ** | ΧΑΜΗΛΗ |

|  |  |
| --- | --- |
| **ΤΙΤΛΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ** | Πνευματικά δικαιώματα των προϊόντων που θα πωλούνται μέσω του e-shop |
| **ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ** | ΧΑΜΗΛΗ |
| **ΤΥΠΟΣ** | ΝΟΜΙΚΟΣ, ΚΟΣΤΟΥΣ |
| **ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ** | Ενδεχομένως ορισμένα προϊόντα να θεωρηθούν αντιγραφή κάποιων παρόμοιων άλλης εταιρίας και να αποβεί σε ανάγκη απόσυρσης από το κατάστημα ή και σε ακραίες περιπτώσεις να αποβεί σε νομικά προβλήματα από κάποια άλλη εταιρία/ομάδα |
| **ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΟΒΑΡΟΤΗΤΑΣ** | ΜΕΤΡΙΟ |
| **ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ** | ΧΑΜΗΛΗ |

|  |  |
| --- | --- |
| **ΤΙΤΛΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ** | Σχεδιασμός της εφαρμογής η οποία είναι παρόμοια με ήδη υπάρχουσα |
| **ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ** | ΜΕΤΡΙΑ |
| **ΤΥΠΟΣ** | ΝΟΜΙΚΟΣ, ΣΧΕΔΙΟΥ |
| **ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ** | Ενδεχομένως η εφαρμογή να παραβιάσει κάποια/ες κατοχυρωμένη/ες πατέντα/ες από κάποια παρόμοια εφαρμογή και επομένως να οδηγήσει σε νομικά προβλήματα ίσως και σε ανασχεδιασμό της εφαρμογής |
| **ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΟΒΑΡΟΤΗΤΑΣ** | ΥΨΗΛΟ |
| **ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ** | ΜΕΤΡΙΑ |

|  |  |
| --- | --- |
| **ΤΙΤΛΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ** | Κακός χρονοπρογραμματισμός λόγω έλλειψής εμπειρίας |
| **ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ** | ΥΨΗΛΗ |
| **ΤΥΠΟΣ** | ΣΧΕΔΙΟΥ, ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ |
| **ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ** | Υψηλό ενδεχόμενο εμφάνισης λαθών λόγω βιαστικών αποφάσεων ή χαμηλής ποιότητας κατασκευής ενός χαρακτηριστικού με σκοπό τη τήρηση ενός deadline το οποίο έχει οριστεί λάθος από την αρχή |
| **ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΟΒΑΡΟΤΗΤΑΣ** | ΜΕΤΡΙΟ |
| **ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ** | ΥΨΗΛΗ |

|  |  |
| --- | --- |
| **ΤΙΤΛΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ** | Τεχνικά προβλήματα εξοπλισμού |
| **ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ** | ΜΕΤΡΙΑ |
| **ΤΥΠΟΣ** | ΚΟΣΤΟΥΣ, ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ |
| **ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ** | Προβλήματα που αφορούν τους υπολογιστές, τους σκληρούς δίσκους στους οποίους δημιουργείται η εφαρμογή και μπορούν να οδηγήσουν σε καθυστερήσεις ή ακόμα και σε ανάγκη παραπάνω εξόδων για επισκευές, αντικαταστάσεις |
| **ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΟΒΑΡΟΤΗΤΑΣ** | ΜΕΤΡΙΟ |
| **ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ** | ΜΕΤΡΙΑ |

|  |  |
| --- | --- |
| **ΤΙΤΛΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ** | Προσέγγιση και πρόσληψη ενός ατόμου της ομάδας από κάποια άλλη ομάδα, κάποια άλλη εταιρία ή κάποιο άλλο project |
| **ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ** | ΧΑΜΗΛΗ |
| **ΤΥΠΟΣ** | ΚΟΣΤΟΥΣ, ΣΧΕΔΙΟΥ |
| **ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ** | Κατά τη διάρκεια του project κάποια άτομο να αποχωρήσει και επομένως να δημιουργήσει ένα κενό το οποίο θα επηρεάσει το σχεδιασμό της εφαρμογής, του χρονοπρογραμματισμού και ενδεχομένως θα οδηγήσει σε ανάγκη για την καταβολή εξόδων για την πρόσληψη ενός αντικαταστάτη |
| **ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΟΒΑΡΟΤΗΤΑΣ** | ΧΑΜΗΛΟ |
| **ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ** | ΧΑΜΗΛΗ |

|  |  |
| --- | --- |
| **ΤΙΤΛΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ** | Αλλαγές/Αναβαθμίσεις στην υπάρχουσα τεχνολογία και στο λογισμικό υλοποίησης |
| **ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ** | ΧΑΜΗΛΗ |
| **ΤΥΠΟΣ** | ΣΧΕΔΙΟΥ |
| **ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ** | Προβλήματα συμβατότητας με τη νέα τεχνολογία, με το λογισμικό που οδηγούν σε ανάγκη για ανασχεδιασμό λειτουργιών έως και της εφαρμογής ολόκληρης |
| **ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΟΒΑΡΟΤΗΤΑΣ** | ΧΑΜΗΛΟ |
| **ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ** | ΜΕΤΡΙΑ |